**Afdelingsbestyrelsen for ÅHAVEN, Afdeling 5.**

**Referat**

|  |
| --- |
| Mandag 12 august |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Afdelingsbestyrelsen** | Mødt  | Afbud |  |
| Flemming Pedersen | X |  |  |
| Vibeke Westermann | X |  |  |
| Ole Brandt | X |  |  |
| Allan Blom | X |  |  |
| Poul Martin Møller | X |  |  |
| Ekstern deltager: Varmemester Jørn Jessen |  | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Til og fra varmemesteren** | * Ny linoleum til festsal blev vedtaget. Der skal desuden ses på opretning af skævt gulv.
 |
| **2** | **Helhedsplanen** | Ref. fra byggemøde:* Omfugningen er afsluttet.
* Fastgørelse af baldakin er ikke optimal, anden montering afprøves.
* Opsætning af bomme skal på ny tages op i byggeudvalg.
* Status for reparation af underlag på legeplads undersøges hos byggeleder.
* Der arbejdes videre med ”Rejsegilde” for etape 3, torsdag 29. august.
* Enkelte beboere oplever at håndvasken i badeværelset bliver gul.
 |
| **3** | **Budget og regnskab** | * Ingen bemærkninger
 |
| **4** | **Eventuelt** | * Beboer gav under træffetid et referat fra Facebook om hvad folk oplever af fejl og mangler.

Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og skal på det kraftigste anbefale at man melder disse fejl og mangler på rette sted = **7206@boligafdeling.dk** |
| **5** | **Næste møde** | * Mandag 02 september kl. 1900.

Træffetid: 1830 – 1900.  |
|  |  |  |
|  |  |  |